## Slide 1: Estimation d’effort avec CrumbScale
Estimation initiale et estimation rapide de nouveaux items

## Slide 2: CrumbScale
2007 Invention (Phillipe Cantin)
2009-2010 Partage via blogue
2017 Description dans le livre Rally-Point Backlog
2022 GitHub officiel
Utilisation
  Multiples domaines
  Petits, moyens et grands projets
  Pas seulement utilisé pour estimer l’effort (valeur, quantité, …)

## Slide 3: Estimation en points d’effort
Simplicité
Rapidité
Fin de la ré-estimation
Aucun liens entre les heures et les points

## Slide 4: CrumbScale
Élimine la confusion liée à l’estimation en point
Reste précis dans le temps
Élimine le besoin de ré-estimation
Diminue le temps d’estimation
Supporte une prédictibilité et planification plus robuste
Résultats acceptés par le groupe
Création d’un outils d’estimation rapide pour futures items de backlog

## Slide 5: Méthode
Procédure en 2 étapes
Pas besoin de formation spéciale pour le groupe
  Au moins 1 personne ayant déjà utilisé CrumbScale
Estimation moyenne de 30-60 items par heures
et
Estimation rapide des futures items de backlog

## Slide 6: Estimation CrumbScale

## Slide 7: Étape 1/2
Ordonnancement par grosseur relative
*via « insert sort »

## Slide 8: Étape 1/2
Insérer une première histoire dans la liste.

## Slide 9: Étape 1/2
Insérer une deuxième histoire en se posant la question:
‘Est-ce plus gros que…?’

## Slide 10: Étape 1/2
Toujours insérer par le bas
Q: ‘Est-ce plus gros que…?’
Corriger les erreurs trouvées
Répéter pour toutes les histoires. Monter dans la liste avec la question:
‘Est-ce plus gros que…?’

## Slide 11: Étape 2/2
Distribution de l’échelle de points

## Slide 12: Étape 2/2
Crumb
Identifier les Crumbs de ½
(sans impact)
Une histoire ‘Crumb’ est tellement petite qu’elle ne dérange pas votre horaire.
Échelle d’estimation

## Slide 13: Étape 2/2
­>Crumb
La première histoire plus gros qu’une ‘Crumb’, prend la valeur 1

## Slide 14: Étape 2/2
‘Est-ce au moins 2x plus gros que…?’
En montant dans la liste, se poser la question:
‘Est-ce que la prochaine histoires est au moins 2x plus grosse?’

## Slide 15: Étape 2/2
‘Est-ce au moins 2x plus gros que…?’
Si la prochaine histoire n’est pas au moins 2x plus grosse, elle prend la même valeur sinon on passe à la valeur suivante dans l’échelle d’estimation.

## Slide 16: Étape 2/2
Identifier les ½ (sans impact)
Q: ‘Est-ce au moins 2x plus gros que…?’
Corriger les erreurs trouvées
On monte dans liste en répétant le même processus pour tous les items
Si il y a une longue série avec la même valeur, on ne compare pas seulement avec le dernier item mais bien avec 2-3 items dans la série.

## Slide 17: Résultat
Estimation initiale
Outil d’estimation rapide
Aucun liens avec les heures
Rapide
Simple
Créer une image ou imprimer l’outil afin de ne pas être tenté de le modifier les valeurs.

## Slide 18: Outil d’estimation rapide

## Slide 19: Outil d’estimation rapide
Ne change pas pendant tout le projet
  Fondamental pour l’atteindre la prédictibilité
Permet des estimations ultra rapides

## Slide 20: Estimation rapide
Après que le PO/Arch. à décrit le nouvel item:
Trouver un travail similaire dans la liste
Assigner cette valeur à la nouvelle histoire
Avec cet outil, on ne cherche pas d’item avec la même grosseur d’effort mais bien un item avec du travail de type similaire.
Une estimation à l’aide de cet outil devrait prendre 30-60 secondes.

## Slide 21: Références
Rally-Point Backlog
Amazon
Formats eBook et papier
https://github.com/pcantin/crumbscale
How To
Troubleshooting
Cheat-Sheets